Kiespret

SEO-contentplan v2

Aangescherpt na externe SEO-review. Clusterfocus, hubstructuur en hardere prioritering.

Versie 2.0  |  April 2026

# 1. Herziene strategie

Het oorspronkelijke plan (v1) had de juiste denkrichting maar was te breed voor een DA 0-domein. Deze versie corrigeert drie problemen:

- Te brede spreiding: 28 pagina’s over vier regio’s en drie pijlers tegelijk bouwt geen topical authority. V2 bouwt één cluster compleet af voordat het volgende begint.

- Geen hubstructuur: v1 had losse pagina’s zonder parent-child architectuur. V2 werkt met hubs die children voeden en andersom.

- Verkeerde content in fase 1: prijs/timing-content (vroegboeken, goedkoopste bestemmingen) trekt bargain seekers, niet koppels met keuzestress. Geschrapt uit de eerste fasen.

### Kernprincipe v2

Één cluster compleet afbouwen (hub + alle children + interne links) voordat je aan het volgende begint. Google herkent expertise door diepte, niet door breedte.

# 2. Clusterarchitectuur

Drie clusters in strikte volgorde. Elk cluster heeft een hub (parent page) met daaronder specifieke child pages. De hub linkt naar alle children, elke child linkt terug naar de hub en naar gerelateerde siblings.

## Cluster 1: Koppels die twijfelen tussen zonbestemmingen

Dit is het money cluster. Het sluit direct aan op de Kiespret-propositie en heeft het meeste zoekvolume met haalbare concurrentie.

| Pagina | Type | Rol |
| --- | --- | --- |
| Zonvakantie kiezen als koppel | Hub (parent) | Clusteranker |
| Welk Grieks eiland past bij jullie? | Sub-hub | Regio-anker |
| Kreta of Rhodos | Child | Vergelijking |
| Kos of Kreta | Child | Vergelijking |
| Corfu of Zakynthos | Child | Vergelijking |
| Santorini of Kreta | Child | Vergelijking |
| Mallorca of Menorca | Child | Vergelijking |
| Tenerife of Gran Canaria | Child | Vergelijking |
| Turkije of Griekenland | Child | Cross-land |

Totaal cluster 1: 9 pagina’s (1 hub + 1 sub-hub + 7 vergelijkingen)

## Cluster 2: Adults only / koppels zonder kinderen

Sluit aan op de scherpste doelgroep uit de strategie: koppels 28–45 zonder jonge kinderen die een rustige zonvakantie willen.

| Pagina | Type | Rol |
| --- | --- | --- |
| Adults only zonvakantie voor koppels | Hub (parent) | Clusteranker |
| Adults only Griekenland: de 5 beste eilanden | Child | Landgids |
| Adults only Spanje: strand & rust | Child | Landgids |
| Adults only Turkije: all-inclusive voor koppels | Child | Landgids |
| Rustige zonvakantie voor koppels (geen feest) | Child | Sfeer-gids |
| Vakantie zonder kinderen: bestemmingen | Child | Overview |

Totaal cluster 2: 6 pagina’s (1 hub + 5 children)

## Cluster 3: Keuzehulp en besliscontent

Niet als trafficcluster maar als authority-cluster. Deze pagina’s zijn conversie-ondersteunend en versterken E-E-A-T.

| Pagina | Type | Rol |
| --- | --- | --- |
| Vakantie kiezen als koppel: de complete gids | Hub (parent) | Clusteranker |
| Hoe Kiespret vergelijkt (methodologie) | E-E-A-T | Vertrouwen |
| Hoe kies je een zonvakantie als koppel? | Child | Probleem |
| Vakantie vergelijken: waar let je op? | Child | Probleem |
| Eerste vakantie samen: zo kies je goed | Child | Probleem |

Totaal cluster 3: 5 pagina’s (1 hub + 1 methodologie + 3 children)

### Ondersteunende pagina’s (doorlopend)

- Glossary: adults only, all inclusive, rustig resort, kindvrije vakantie, korte vliegduur, budgetzonvakantie

- Sitemap.xml met alle /gids/ pagina’s

# 3. Interne linkarchitectuur

Elke hub linkt naar alle children. Elke child linkt terug naar de hub en naar 2-3 gerelateerde siblings. Dit creëert een dicht intern linknetwerk dat topical authority versterkt.

### Voorbeeld: Cluster 1

Hub “Zonvakantie kiezen als koppel” → linkt naar alle vergelijkingen + sub-hub Griekse eilanden

Sub-hub “Welk Grieks eiland” → linkt naar Kreta/Rhodos, Kos/Kreta, Corfu/Zakynthos, Santorini/Kreta

“Kreta of Rhodos” → linkt terug naar sub-hub + siblings (Kos/Kreta, Corfu/Zakynthos) + hub

Elke pagina linkt ook naar de Kiespret-app met contextuele CTA (zie hoofdstuk 7).

### Cross-cluster links

Vergelijkingspagina’s linken naar relevante adults-only children (“Kreta of Rhodos” → “Adults only Griekenland”). Keuzehulp-pagina’s linken naar de vergelijkingen als concrete voorbeelden.

# 4. Fasering: één cluster per fase

Niet 28 pagina’s verspreid over drie fasen, maar één cluster compleet afbouwen per fase.

## Fase 1: Cluster 1 compleet (9 pagina’s)

Tijdlijn: week 1-3 na start SEO-content

- Hub: Zonvakantie kiezen als koppel

- Sub-hub: Welk Grieks eiland past bij jullie?

- Kreta of Rhodos

- Kos of Kreta

- Corfu of Zakynthos

- Santorini of Kreta

- Mallorca of Menorca

- Tenerife of Gran Canaria

- Turkije of Griekenland

Doel: Google herkent Kiespret als expert op “zonvakantie kiezen als koppel” en “eiland vergelijken.”

## Fase 2: Cluster 2 (6 pagina’s)

Tijdlijn: week 4-6. Start pas als cluster 1 geïndexeerd is.

- Hub: Adults only zonvakantie voor koppels

- Adults only Griekenland

- Adults only Spanje

- Adults only Turkije

- Rustige zonvakantie voor koppels

- Vakantie zonder kinderen: bestemmingen

## Fase 3: Cluster 3 + uitbreiding (5+ pagina’s)

Tijdlijn: week 7-10. Na evaluatie rankings cluster 1 en 2.

- Hub: Vakantie kiezen als koppel: de complete gids

- Hoe Kiespret vergelijkt (methodologie/E-E-A-T)

- Hoe kies je een zonvakantie als koppel?

- Vakantie vergelijken: waar let je op?

- Eerste vakantie samen

Plus eventuele uitbreiding cluster 1 (Ibiza/Mallorca, Lanzarote/Fuerteventura, Costa Brava/Costa del Sol) op basis van wat rankt.

### Bewust niet in de eerste 3 fasen

- Vroegboeken of lastminute (te breed, te competitief, trekt bargain seekers)

- Goedkoopste zonbestemmingen Europa (idem)

- Wanneer vakantie boeken (idem)

Deze kunnen later als standalone blogposts, niet als SEO-pijler.

# 5. Template per pagina-type

## Hub-pagina template

- H1: “Zonvakantie kiezen als koppel — de complete gids”

- Intro (200 woorden): het probleem, de doelgroep, wat deze gids biedt

- Overzicht alle vergelijkingen (met korte samenvatting per eiland/land)

- Inline vergelijkingswidget: 4-6 trips uit de Kiespret-selectie

- Interne links naar alle children (gestructureerd, niet als losse lijst)

- CTA: “Twijfel je nog? Vind jullie top 3 in 2 minuten”

- Totaal: 2.000-2.500 woorden

## Vergelijkingspagina template (children)

- H1: “[A] of [B]: welke past bij jullie?”

- Snelle samenvatting tabel (8 dimensies)

- Per dimensie: 150-200 woorden met uniek, concreet advies

- Uitgesproken conclusie: “Kies [A] als... Kies [B] als...”

- Inline widget: trips naar [A] en [B] uit Kiespret

- Contextuele CTA met vooringevulde parameters

- Links naar hub + 2-3 siblings + relevante adults-only pagina

- Totaal: 1.500-2.000 woorden met unieke conclusies

Cruciaal: elke vergelijking moet een uitgesproken, uniek oordeel hebben. Geen “beide eilanden zijn mooi”-conclusies. Dat is wat bestaande content zwak maakt.

## Adults only gids template

- H1: “Adults only [land]: de [X] beste opties voor koppels”

- Intro: waarom adults only, voor wie

- Per bestemming/hotel: 200-250 woorden vanuit koppelperspectief

- Concrete ranking met duidelijke winnaar

- CTA + inline widget

- Links naar hub + siblings + relevante vergelijkingspagina

## Methodologie-pagina (E-E-A-T)

- Hoe Kiespret bestemmingen vergelijkt

- Welke criteria worden gebruikt (sfeer, prijs, rust, bereikbaarheid, koppelvriendelijkheid)

- Hoe de dataset is samengesteld en bijgehouden

- Transparantie: affiliate-model, prijsindicaties, beperkingen

Deze pagina bouwt vertrouwen bij Google (expertise, experience, authority, trust) en bij bezoekers.

# 6. Technische SEO

### URL-structuur met clusterhierarchie

kiespret.nl/gids/ — overzichtspagina alle gidsen

kiespret.nl/gids/zonvakantie-kiezen-koppel/ — hub cluster 1

kiespret.nl/gids/grieks-eiland-kiezen/ — sub-hub

kiespret.nl/gids/kreta-of-rhodos/ — child

kiespret.nl/gids/adults-only-koppels/ — hub cluster 2

kiespret.nl/gids/adults-only-griekenland/ — child

kiespret.nl/gids/vakantie-kiezen-koppel/ — hub cluster 3

kiespret.nl/gids/hoe-kiespret-vergelijkt/ — methodologie

### On-page vereisten

- Unieke title tag (max 60 tekens) met primair keyword

- Meta description (max 155 tekens) met CTA

- H1 met primair keyword, H2’s met secundaire keywords

- Alt-tekst op alle afbeeldingen

- FAQ-schema (structured data) op elke pagina

- Breadcrumb-schema dat de clusterhierarchie weerspiegelt

- Open Graph tags voor social sharing

- Canonicals en hreflang (nl)

### Performance

- Statische HTML voor SEO-pagina’s (geen client-side rendering)

- Afbeeldingen: WebP, lazy loading, max 100KB per beeld

- Core Web Vitals: LCP < 2.5s, CLS < 0.1, INP < 200ms

# 7. Van SEO-traffic naar conversie

Drie lagen die samen elke SEO-pagina omzetten van informatief naar activerend.

## Laag 1: Contextuele CTA’s

Elke pagina krijgt een unieke CTA die aansluit bij de zoekintentie. Twee posities: halverwege (voor snelle beslissers) en onderaan.

Vergelijking: “Nog niet zeker? Beantwoord 4 vragen en ontdek welke Griekse eilanden bij jullie passen.”

Adults only: “Wil je zien welke adults-only vakanties bij jullie budget passen? Vind jullie top 3 in 2 minuten.”

Keuzehulp: “Genoeg gelezen? Probeer het zelf — Kiespret helpt jullie in 2 minuten naar een top 3.”

## Laag 2: Vooringevulde onboarding

URL-parameters in de CTA-link die de app slim laten aanvoelen:

app.html?sfeer=strand,rustig&hint=griekenland

De app herkent waar de bezoeker vandaan komt en slaat relevante onboardingstappen over. Minder stappen = hogere conversie.

## Laag 3: Inline vergelijkingswidget

Een herbruikbaar widget.js dat trips.js inlaadt en relevante trips toont op de SEO-pagina zelf. Geplaatst via:

<div data-kiespret-widget data-destinations="kreta,rhodos"></div>

Toont 3-4 concrete vakanties met prijs, sfeer en aanbieder. Verlaagt de drempel (bezoekers zien de waarde vóór ze klikken) en verbetert SEO-relevantie (prijsdata op de pagina).

### Verwachte conversie

- Zonder conversielagen: 1-2% CTR naar app

- Met laag 1 (contextuele CTA): 3-5% CTR

- Met laag 1+2 (vooringevuld): 5-8% CTR + hogere flow-completion

- Met alle 3 lagen: 8-12% CTR (doelstelling, hypothese)

# 8. Meetplan

### Maand 1-2 (cluster 1 live)

- Google Search Console: indexering + eerste impressies

- Plausible: pageviews per SEO-pagina + UTM-tracking

- Doel: alle 9 pagina’s geïndexeerd, eerste top-50 posities

### Maand 3-4

- Rankings: top 20 voor minimaal 4 van de 9 cluster 1 keywords

- Traffic: 200+ organische sessies/maand vanuit cluster 1

- CTR naar app: minimaal 5% van SEO-bezoekers

- Beslismoment: start cluster 2 als cluster 1 geïndexeerd en groeiend

### Maand 5-6

- Rankings: top 10 voor minimaal 3 keywords

- Traffic: 500+ organische sessies/maand totaal

- Conversie: minimaal 2% van SEO-traffic start de flow

- Evaluatie: welk cluster converteert het beste? Schaal dat op.

Dit document is een levend werkdocument. Na publicatie van cluster 1 wordt het bijgewerkt met rankings, traffic-data en conversiecijfers.

# 9. Geo-kansen: waar Kiespret kan winnen

Geo-optimalisatie gaat verder dan lokale vindbaarheid. Voor Kiespret zijn er drie geo-dimensies: geografisch (waar zit de doelgroep), taalkundig (Vlaanderen), en AI-gedreven (GEO: Generative Engine Optimization).

## 9.1 Geografische targeting: Nederland als thuismarkt

Kiespret heeft geen fysieke locatie en bedient heel Nederland. De geo-kans zit in drie specifieke differentiators:

Luchthaven-context: Vluchttijden en vertrekfrequenties per luchthaven (Schiphol, Eindhoven, Rotterdam) in vergelijkingscontent. Geen concurrent doet dit. “Kreta is vanuit Eindhoven 30 minuten korter dan Rhodos” is geo-specifieke waarde.

Nederlandse prijscontext: Prijzen per persoon vanuit Nederland, met Nederlandse aanbieders (TUI, Sunweb, Corendon, D-reizen). Google herkent hierdoor dat content specifiek voor Nederlandse zoekers is.

Seizoenstargeting: Nederlandse schoolvakanties als context. “In de meivakantie is Kreta al warm terwijl de Canarische Eilanden dan rustiger zijn” — geo-relevante informatie die rankings versterkt bij seizoenszoekopdrachten.

## 9.2 Vlaanderen: laagdrempelige marktuitbreiding

Vlaamse koppels zoeken op dezelfde termen als Nederlanders maar zien minder .nl-resultaten. TUI, Sunweb en Corendon zijn ook in België actief. Kiespret hoeft geen aparte Vlaamse versie te maken.

Technische actie: hreflang-tags (nl-NL + nl-BE) op alle pagina’s. Geen aparte content nodig, alleen metatags.

Content-aanpassing: “vanuit Brussel/Charleroi” toevoegen naast “vanuit Schiphol/Eindhoven.” Verdubbelt potentieel de organische markt zonder extra productie.

Prioriteit: fase 2. Content moet eerst in Nederland ranken voordat je uitbreidt.

## 9.3 GEO: Generative Engine Optimization

In 2026 genereert 67% van Google-zoekopdrachten een AI Overview. Organische CTR daalt tot 61% als een AI Overview verschijnt. Verkeer vanuit ChatGPT en Perplexity groeit +527% jaar-op-jaar. Dit is de nieuwe geo: niet geografisch, maar generatief.

Kans voor Kiespret: vergelijkingscontent is precies het type dat AI-modellen citeren. “Wat is beter, Kreta of Rhodos?” aan ChatGPT levert een antwoord dat citeert uit gestructureerde vergelijkingen met duidelijke conclusies.

GEO-optimalisatie per pagina:

- Direct antwoord in eerste 40-60 woorden: “Kreta is beter voor koppels die rust en stranden zoeken. Rhodos past beter bij cultuur en uitgaan.” Dit is wat AI citeren.

- Structured data (Schema.org): FAQ-schema en vergelijkingstabel-schema op elke pagina.

- Uitgesproken conclusies: “Voor koppels die rust zoeken raden wij Kreta aan” is citeerbaar. “Beide eilanden hebben hun charme” is dat niet.

- E-E-A-T signalen: auteursinformatie, bronvermeldingen, en de methodologie-pagina versterken citatiekans.

- Cloudflare AI-bots reviewen: huidige instelling blokkeert alle AI-bots. Pas dit aan: blokkeer training (scraping) maar sta citatie-crawlers toe (Google AI Overview, Perplexity). Dit is een belangrijke technische beslissing.

## 9.4 Geo-actiepunten per fase

Fase 1 (nu): luchthaven-context en seizoenen in cluster 1. GEO-optimalisatie als standaard in templates. Cloudflare AI-bot settings reviewen.

Fase 2: hreflang-tags nl-NL + nl-BE. Brusselse luchthavens toevoegen. Belgische aanbieders evalueren.

Fase 3: meten of Kiespret geciteerd wordt in AI Overviews en ChatGPT. Contentstructuur aanpassen op basis van wat werkt.